**淮河入海水道二期工程盐城段2022年河道工程施工 1 标**

**护坡防护工程劳务**

**招 标 公 告**

合同编号：RHSD2/YCSG-2022-02



江苏省水利建设工程有限公司

二〇二三年七月

**1 招标公告**

淮河入海水道二期工程盐城段2022年河道工程施工 1 标

护坡防护工程劳务分包招标公告

1、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于项目法人与 **江苏省水利建设工程有限公司** (以下简称为“发包人”)已经签订了 **淮河入海水道二期工程盐城段2022年河道工程施工 1 标** 施工总承包合同（以下称为“总包合同”)现公开邀请潜在投标人参加本工程护坡防护工程劳务分包的投标。

2、**江苏省水利建设工程有限公司**具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况：

（1）工程地点：盐城市阜宁县芦蒲镇境内。

（2）招标内容：本标段河道防护工程的劳务用工（包括：垫层（含土工布）铺设、预制块吊装铺砌、格埂（含现浇：钢筋砼盖梁、砼腰埂、导流沟、结合截水沟）及其他与坡面防护工程相关的劳务用工。

（3）开工及计划完工时间：本劳务**工程计划于 2023 年8月初开工，2024年4月30日前具备合同工程完工验收条件**。具体开工日期以招标人通知为准，中标人接到开工通知后，必须无条件配足施工资源，满足施工强度要求，确保按期完成任务。

4、申请人应当具备的主要资格条件：

投标人必须为成建制单位，具有安全生产许可证和劳务资质的优先。

5、本次招标为公开招标。请有意参加投标的分包人于2023年7月27日～7月31日（上午9:00-下午17:00）到江苏水利建设工程有限公司经营部或线上报名并领取招标文件，报名时经办人须携带本人身份证件、单位介绍信、单位营业执照。报名费人民币300元整，领取/接受招标文件后不退。接受网络报名，报名资料接受邮箱hanfeng7743@sina.com。

6、如有投标需要，投标人可自行踏勘现场，费用自理。项目地址：盐城市阜宁县芦蒲镇钱庄村，联系人：陈亮，电话：18762305858。

7、投标人的确定方法：资格后审，符合条件的入围。

**8、投标文件递交地点、开标地点均为：江苏省水利建设工程有限公司5楼会议室**

**投标截止期、开标时间均为：2023年8月2日下午14:30时。**

**投标文件接受密封邮寄，收件地址：扬州市长征西路14号，收件人：韩宝祥，电话：0514-87361141。**

9、招标人地址、联系人及方式：

（1）公司地址，扬州市长征西路14号，联系人：韩宝祥，电话：051487361141。

（2）项目部地址，盐城市阜宁县芦蒲镇钱庄村，联系人：陈亮，电话：18762305858。

（3）纪委联系人：姚立宏 联系电话：051487361772。

10、评标办法

本次招标为综合评标法，满分100分，劳务招标其得分如下：

10.1投标报价（92分）

（1）当有效报价的投标人个数≤5时，取平均报价\*98%为基准价；当有效报价的投标人个数＞5时，去除20%最高价和20%最低价（20%计算取计算数的整数）后，取剩余报价的平均报价\*98%为基准价。

（2）投标价得分：与基准价一致，得满分92分。大于基准价,每高1％扣0.5分；小于基准价，每低1％扣0.2分。不足1%采用内插法。

（3）最高限价：投标人的投标项目单价超过对应单价限价时，其投标文件将不会被接受。

10.2信用（3分）

按2022年公司对在建劳务施工队伍动态考核所获等级赋分，赋分如下：优秀3分，良好1.0分，合格0分，首次投标单位信用等级视为良好，赋1.0分。

10.3资质和劳务资质（2分）

（1）施工总承包资质1分，劳务资质或专业承包资质0.5分；

（2）安全许可证1分

10.4业绩和信誉（3分）

**类似工程指近五年合同额50万元及以上护坡工程劳务施工或者100万元及以上水利工程施工。**需提供类似工程的说明文件或合同复印件或扫描件（包括分包合同），有一个得1.5分，最多得3分。

**2 投标须知**

|  |  |
| --- | --- |
| 项号 | 内 容 |
| 1 | 工程名称：淮河入海水道二期工程盐城段2022年河道工程施工 1 标 |
| 2 | 招标人：江苏省水利建设工程有限公司 |
| 3 | 建设地点：盐城市阜宁县芦蒲镇境内 |
| 4 | 质量要求：优良 |
| 5 | 投标人资格要求：投标人必须为独立法人。 |
| 6 | 合同价格：固定单价合同。 |
| 7 | 本项目投标保证金**肆万元**；履约保证金为中标价的**5%，（其中含安全文明施工保证金2%在内）；**签订合同后中标人缴纳的投标保证金转为履约保证金（安全文明施工保证金），施工进场前补足差额。  投标保证金在开标前一天，即2023年8月1日下午16：00时前电汇至指定账户。 |
| 8 | **投标文件份数：**投标文件份数：纸质版1份，电子文件1份，用1只档案袋密封加盖封条公章递交招标人。 |
| 9 | **投标文件递交至：**投标文件递交至：江苏省水利建设工程有限公司长征西路14号前五楼会议室  投标截止期：2023年8月2日下午14:30时  投标文件接受密封邮寄，收件地址：扬州市长征西路14号，收件人：韩宝祥，电话：0514-87361141。 |
| 10 | **开标时间：2023年8月2日14:30时**  **开标地点：**江苏省水利建设工程有限公司长征西路14号前五楼会议室。 |
| 11 | 投标保证金形式：本次招标人收取投标保证金，写明：劳务分包内部招标保证金。  转出帐户：必须为投标单位基本存款账户。  保证金户名：江苏省水利建设工程有限公司  开户行：中国建设银行扬州琼花支行  银行帐号：32001745736050488688 |
| 12 | 评标办法：1、本次招标设最高单价限价，最高总价限价，高于限价（单价、总价）的报价将作废标处理，本劳务项目限价**212.5**万元。  2、资格审查通过后的有效标，采用综合评分法确定中标人。 |

投标须知前附表